Паспорт общественно значимого проекта по благоустройству сельских территорий Новгородской области в 2020 году

Валдайский муниципальный район

Ивантеевское сельское поселение

(1 этап)

1. Общая характеристика проекта

| Направление реализации проекта | Организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок |
| --- | --- |
| Наименование проекта, адрес или описание местоположения | Обустройство пешеходных дорожек на придомовых территориях в д. Ивантеево Ивантеевского сельского поселения Валдайского района Новгородской области |
| Информация о собственниках и границах земельных участков, формирующих территорию под благоустройство | Администрация Ивантеевского сельского поселения |
| Проект соответствует нормам безопасности и законодательству Российской Федерации (да/нет) | да |
| Цель и задачи проекта | повышение уровня комфортного проживания и передвижения граждан |
| Инициатор проекта | Администрация Ивантеевского сельского поселения |
| Продолжительность реализации проекта (количество месяцев) | 6 |
| Дата начала реализации проекта | 01.04.2021 |
| Дата окончания реализации проекта | 29.10.2021 |
| Общие расходы по проекту, тыс. рублей: | 660,0 |
| в том числе за счет средств: | х |
| федерального и регионального бюджетов (не превышающий 2 млн. рублей и не более 70% от общих расходов) | 462,0 |
| местного бюджета (обязательно), подтвержденного выпиской (или проектом выписки) из местного бюджета | 138,6 |
| внебюджетных источников (обязательно), включая вклад граждан, (денежными средствами, трудовым участием, предоставлением помещений, техническими средствами, иное) и (или) вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц | 59,4 |
| из них: вклад граждан, тыс. рублей (денежными средствами, трудовым участием, предоставлением помещений, техническими средствами, иное) | 29,4 |
| и (или) вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, тыс. рублей: | 30,0 |

Трудовое участие:

| № | Описание работ | Трудовые затраты, количество человеко-часов | Стоимость одного человека-часа, руб. | Стоимость трудовых затрат, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уборка и благоустройство прилегающей территории | 294 | 100 | 29 400 |
|  | Всего: | 300 | 100 | 30 000 |

Целевая группа

| Численность сельского населения, подтвердившего участие в реализации проекта, человек | 61 |
| --- | --- |
| Количество человек, которые получат пользу от реализации проекта, человек | 358 |
| Удельный вес населения, получающего выгоду от реализации 1-го этапа проекта (прямых благополучателей) от общего числа жителей населенного пункта, процентов | 48% |

2. Описание проекта:

2.1. Описание проблемы и обоснование ее актуальности для сообщества:

Деревня Ивантеево, является административным центром Ивантеевского сельского поселения и самый большой населённый пункт по численности населения, в ней проживает 876 человек, 88% населения сельского поселения. Является местом компактной застройки индивидуальными жилыми домами и многоквартирными жилыми домами.

В деревне  находятся и функционируют:

- Администрация сельского поселения;

- МАДОУ детский сад №13 «Ягодка»;

- МАОУ «Средняя школа №7 д. Ивантеево»;

- филиал Областного автономного учреждения социального обслуживания «Валдайский комплексный центр социального обслуживания»;

- сельский дом культуры;

- филиал центральной районной библиотеки;

- отделение почтовой связи;

- отделение Сбербанка;

- правление ТСЖ «Валдай-5»;

- 4 магазина;

- индивидуальный предприниматель Дружинин А.М. – транспортные услуги;

- индивидуальный предприниматель (Зайцев В.А. – пассажирские перевозки).

Многоквартирные дома по ул. Озерная (бывший в/г Валдай-5) и вся инфраструктура были построены в 1965-1967 годах. Пешеходные дорожки соединяют подъезды многоквартирных домов с транзитной дорогой к социально значимым объектам: детский сад, школа, сельский дом культуры, почта и автономного учреждения социального обслуживания с остальной частью микрорайона. По ней ежедневно перемещается большое количество школьников и дошколят с родителями, пенсионеров. Пешеходные дорожки не обслуживались десятки лет, нарушена ровность покрытия, корни деревьев разломали бетонное покрытие, в результате проведения аварийных работ бетонное покрытие дорожек частично отсутствует. Всё это приводит к тому, что пешеходы, основную часть которых составляют дети и пенсионеры, вынуждены идти по покрытию, местами полностью изношенному за период эксплуатации.

Описание принятых решений по благоустройству территории.

В рамках благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов предложено реализовать 1-й этап проекта по ремонту пешеходных дорожек, общей площадью 270 кв.м на придомовых территориях 3-х из 6-ти многоквартирных домов по ул. Озерная в д. Ивантеево.

Покрытие существующих пешеходных дорожек выполнено из бетона и в связи с большим сроком эксплуатации искажен продольный и поперечный профиль пешеходных дорожек, что приводит к образованию луж и наледи на поверхности, имеет множество просадок, трещин, поверхность уступами и выглядит не эстетично, что нарушает общий облик территории.

Работы по благоустройству на придомовой территории включают в себя:

- удаление поврежденных участков пешеходных дорожек, восстановление основания поврежденных участков, удаление корней деревьев, приводящих к деформации и разрушению поверхностей;

- установку бордюрных камней,

- армирование цементобетонных покрытий: сетками;

- устройство выравнивающей поверхности пешеходных дорожек из бетона.

Бетонное покрытие имеет ряд значительных преимуществ:

- этот материал обеспечивает ровное нескользящее покрытие, более удобно для передвижения пешком (особенно — на каблуках), на роликах и скейтбордах и, что важно — на инвалидных колясках;

- возможность делать идеально плавные переходы между уровнями, любые углы и скосы;

- длительный срок эксплуатации (более 25 лет);

- возможность наносить спец-покрытия для слепых, а также — любую объемную маркировку, надписи (фотка чуть ниже), обозначения.

- низкая стоимость;

- поврежденный участок покрытия легко реставрируется.

Выполнение работ по благоустройству территории обеспечит комфортность проживания жителей и доступность для передвижения маломобильных групп населения, а также позволит:

- снизить затраты на ремонтные работы;

- снизить социальную напряженность в обществе и повысить качество жизни сельского поселения;

- повысить безопасность дорожного движения, общественную безопасность;

- благоустроить территорию вдоль пешеходных дорожек;

- увеличить количество жителей поселения, участвующих в решении вопросов местного значения.

В деревне, в зоне застройки многоквартирными жилыми домами, проживает 758 человек, что составляет 86% от проживающих граждан в данном населённом пункте. Реализация данного проекта охватывает все возрастные группы населения от дошкольников до пенсионеров и позволит создать на придомовых территориях многоквартирных домов благоприятную среду для проживания населения, обеспечение бесперебойного, удобного и безопасного движения пешеходов в любое время года, а также поддержание пешеходных дорожек в состоянии, обеспечивающем максимальное увеличение срока службы пешеходной зоны при минимальных затратах, так же вовлекает граждан в участие по решению вопросов местного значения.

2.2. Календарный план реализации мероприятий проекта

|  | Наименование мероприятия (указываются только те мероприятия, которые реализуются в рамках проекта) | Сроки реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Составление сметы | февраль 2020 года | Администрация Ивантеевского сельского поселения |
| 2. | Проведение конкурсных процедур по выбору подрядчика | февраль – март 2021 года | Администрация Ивантеевского сельского поселения |
| 3. | Ремонтно-строительные работы: | апрель-октябрь 2021 года | Администрация Ивантеевского сельского поселения, подрядчик |
|  | Приемка работ | октябрь 2021 года | Администрация Ивантеевского сельского поселения, техническая экспертиза |
|  | Прочая деятельность (указать наименование): |  |  |

3. Смета расходов по проекту

| Статьи сметы (подробно) | Запрашиваемые средства государственной поддержки, тыс. рублей | Вклад инициатора проекта (местный бюджет, внебюджетные источники), тыс. рублей | Общие расходы по проекту, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| Установка бортовых камней бетонных: при цементобетонных покрытиях | 80,0 | 32,0 | 112,0 |
| Армирование цементобетонных покрытий: сетками | 154,0 | 56,0 | 210,0 |
| Устройство оснований городских проездов толщиной слоя 16 см (Толщина слоя =5см) | 228,0 | 110,0 | 338,0 |
| Итого: | 462,0 | 198,0 | 660,0 |

| Глава Ивантеевского сельского поселения |  | Колпаков К.Ф. |
| --- | --- | --- |
|  | (М.П., подпись) | (расшифровка подписи) |
| Исполнитель: Главный специалист администрации поселения | ___________ | Бирюкова Н.К. |
| (должность, контактный телефон) | (подпись) | (расшифровка подписи) |

# Footnotes

В соответствии с приложением № 2 к Государственной программе Новгородской области «Комплексное развитие сельских территорий Новгородской области до 2025 года»